사양서를 안 줬다는 이유만으로 배출시설 설치계약을 해제할 수는 없습니다

대법원 2005다53705 (2005.11.25 선고)

○ 도장부스를 설치받은 발주자가 배출시설 설치신고에 필요한 사양서를 받지 못했다는 이유로 계약을 해제한 사건입니다. 대법원은 사양서 등 서류의 교부의무는 계약의 목적 달성에 필요불가결한 주된 채무라고 보기 어렵고, 그 서류가 없어도 신고가 가능하다고 보아 계약해제는 효력이 없다고 판단하였습니다.

※ 간단요약

Q. 설치업자가 사양서를 안 주면 계약을 해제할 수 있나요? A. 부수적 채무의 불이행에 지나지 않으면 계약을 해제할 수 없습니다. 계약의 목적 달성에 필요불가결한 주된 채무여야 해제가 가능합니다. Q. 주된 채무와 부수적 채무는 어떻게 구별하나요? A. 급부의 독립된 가치와 관계없이, 계약 체결 당시 표명되었거나 객관적으로 나타난 당사자의 합리적 의사에 의하여 결정하되 계약의 내용·목적·불이행의 결과 등을 고려합니다. Q. 사양서가 없으면 대기배출시설 설치신고를 못 하나요? A. 신고에 필요한 첨부서류는 배출시설 및 방지시설 설치명세서, 방지시설 일반도, 연간 유지관리 계획서 등이므로, 고도의 정밀성을 요하는 특별한 사정이 없는 한 스스로 또는 전문가의 도움으로 작성할 수 있습니다.

1. 사건 개요

| 사건번호 | 2005다53705 |
| --- | --- |
| 선고일자 | 2005.11.25 |
| 법원 | 대법원 |
| 당사자 | 원고(반소피고) ○○○ 주식회사(설치업자) · 피고(반소원고) 발주자 |
| 사건종류 | 민사 (매매대금·계약금반환등) |
| 원심 | 광주지법 2004나6630, 7558 (2005. 8. 12.) |
| 결과 | 원심 일부 파기환송 · 나머지 상고기각 |

2. 사실관계

① 원고는 2004. 1. 6. 피고와 사이에 대금 1,250만 원(부가가치세 별도)에 이 사건 도장부스를 피고의 공장에 설치하여 주기로 하는 계약을 체결하였고, 피고는 같은 날 계약금 200만 원을 지급하였다.

② 원고는 2004. 1. 말경 피고의 공장에 도장부스를 설치하였는데, 그 일부는 중고품이었고 거래명세표에도 ‘중품’이라는 표시가 되어 있었다.

③ 이 사건 도장부스를 가동하려면 대기환경보전법에서 정한 배출시설 설치신고를 하여야 하는데, 피고는 신고를 하지 않은 상태에서 도장부스를 가동하다가 2004. 3. 25. 적발되어 사용중지명령과 벌금 100만 원의 약식명령을 받았다.

④ 피고는 2004. 4. 22.과 2004. 5. 4. 두 차례 내용증명우편으로 사양서 등 신고에 필요한 서류의 교부를 최고하고, 2주 내에 교부하지 않으면 계약을 해제하겠다고 통지하였다.

⑤ 이 사건 계약서에는 신고 서류의 교부에 관한 내용이 전혀 없고, 오히려 특약사항에 ‘환경인허가비 별도’라고 명시되어 있었다.

⑥ 원심은 사양서 등 서류 교부의무를 주된 의무로 보아 계약이 적법하게 해제되었다고 판단하고, 도장부스의 철거와 계약금 반환을 구하는 반소청구를 모두 인용하였다.

3. 쟁점

이 사건의 쟁점은, 대기환경보전법상의 배출시설 설치신고에 필요한 사양서 등 서류의 교부의무가 배출시설 설치계약에서 설치업자의 주된 채무인지 부수적 채무인지 여부와, 그 불이행을 사유로 한 계약해제가 효력이 있는지 여부이다.

4. 판단

① 원심의 판단 원심은 도장부스를 가동하기 위해서는 배출시설 설치신고를 하여야 하는 이상 원고의 의무에는 신고에 필요한 서류를 교부하는 것도 포함되고, 이러한 의무가 주된 의무임을 전제로 이 사건 계약이 적법하게 해제되었다고 판단하였다.

② 대법원의 판단 원고에게 사양서 등의 서류를 교부할 의무가 있다고 하더라도, 그러한 의무가 주된 의무라는 원심의 판단은 다음과 같은 이유에서 수긍하기 어렵다.

③ 민법 제544조에 의하여 채무불이행을 이유로 계약을 해제하려면, 당해 채무가 계약의 목적 달성에 있어 필요불가결하고 이를 이행하지 아니하면 계약의 목적이 달성되지 아니하여 채권자가 그 계약을 체결하지 아니하였을 것이라고 여겨질 정도의 주된 채무이어야 하고, 그렇지 아니한 부수적 채무를 불이행한 데에 지나지 아니한 경우에는 계약을 해제할 수 없다.

④ 계약상의 의무 가운데 주된 채무와 부수적 채무를 구별함에 있어서는 급부의 독립된 가치와는 관계없이 계약을 체결할 때 표명되었거나 그 당시 상황으로 보아 분명하게 객관적으로 나타난 당사자의 합리적 의사에 의하여 결정하되, 계약의 내용·목적·불이행의 결과 등의 여러 사정을 고려하여야 한다.

⑤ 이 사건 계약서에는 설치신고에 필요한 서류의 교부에 관한 내용이 전혀 없고 오히려 ‘환경인허가비 별도’라고 명시되어 있으며, 설치된 도장부스의 일부가 중고품이고, 피고가 잔금 지급을 요구받기 전까지 서류 교부를 요구하였다고 볼 자료도 없으므로, 이 사건 계약에서 사양서 등의 서류를 제공할 의무를 주된 의무로 삼지 아니한 것으로 보인다.

⑥ 또한 대기환경보전법령상 배출시설 설치신고에 필요한 첨부서류는 배출시설 및 방지시설의 설치내역서, 방지시설의 일반도, 방지시설의 연간 유지관리계획서 등이므로, 도장부스가 고도의 정밀성을 요하고 복잡한 제품이라는 등의 특별한 사정이 없는 한 피고가 스스로 또는 다른 전문가의 도움을 받아 작성하여 첨부할 수 있는 서류들로 보인다.

⑦ 실제로 다른 업체들도 도장부스의 구체적인 세부사양서가 없어도 실물을 조사하여 배출시설 설치신고를 할 수 있다고 확인하고 있고, 계약서에 도장부스의 규격이 표시되어 있으며 도장부스 자체에도 제원이 어느 정도 기재되어 있다.

⑧ 그렇다면 사양서 등의 서류 교부의무는 계약의 목적 달성에 필요불가결한 정도에는 이르지 아니하는데도, 원심은 그 특별한 사정을 조사하지 아니한 채 계약해제 주장을 받아들였으니 배출시설 설치신고의 첨부서류 내지 계약해제에 관한 법리를 오해한 위법이 있다.

5. 판결요지

① 민법 제544조에 의하여 채무불이행을 이유로 계약을 해제하려면, 당해 채무가 계약의 목적 달성에 있어 필요불가결하고 이를 이행하지 아니하면 계약의 목적이 달성되지 아니하여 채권자가 그 계약을 체결하지 아니하였을 것이라고 여겨질 정도의 주된 채무이어야 하고 그렇지 아니한 부수적 채무를 불이행한 데에 지나지 아니한 경우에는 계약을 해제할 수 없다.

② 대기환경보전법상의 배출시설설치신고에 필요한 사양서 등 서류의 교부의무는 배출시설설치계약에 있어서 그 설치업자의 주된 채무라 볼 수 없으므로, 이 의무의 불이행을 사유로 한 계약해제는 효력이 없다.

6. 적용 법령

| 조항 | 적용 문구 |
| --- | --- |
| 대기환경보전법 제23조 제1항 (구 제10조 제1항) | 배출시설을 설치하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 시·도지사의 허가를 받거나 시·도지사에게 신고하여야 한다. |
| 대기환경보전법 시행령 제11조 제3항 | 배출시설 설치허가를 받거나 설치신고를 하려는 자는 원료 사용량 및 제품 생산량과 오염물질 배출량 예측 명세서, 배출시설 및 방지시설의 설치명세서, 방지시설의 일반도, 방지시설의 연간 유지관리 계획서 등을 첨부하여 제출하여야 한다. |
| 대기환경보전법 제38조 | 허가를 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 배출시설을 설치하거나 사용하는 자에게는 그 배출시설의 사용중지를 명하여야 한다. |
| 민법 제544조 | 당사자 일방이 그 채무를 이행하지 아니하는 때에는 상대방은 상당한 기간을 정하여 그 이행을 최고하고 그 기간 내에 이행하지 아니한 때에는 계약을 해제할 수 있다. |
| 민법 제105조 | 법률행위의 당사자가 법령 중의 선량한 풍속 기타 사회질서에 관계없는 규정과 다른 의사를 표시한 때에는 그 의사에 의한다. |

※ ‘적용 문구’는 현행 조문을 요약한 것으로, 구법이 적용된 사건은 당시 조문과 다를 수 있습니다.

※ 본 정리는 국가법령정보센터 판례를 정리한 참고자료이며, 구체적 사안은 판결 원문과 전문가 검토가 필요합니다.

원문  https://www.law.go.kr/판례/(2005다53705)

태그  #대기환경보전법 #대기배출시설 #설치신고 #도장부스 #계약해제 #부수적채무 #민사판례 #대법원판례 #2005년판례 #2005다53705 #환경법 #환경인허가 #인허가서대리 #서대리

인허가 서대리  https://seodaeri.com/